CAHIER DES CHARGES

Préparation d'un serveur FOG et migration des postes Linux de l'entrepôt

Bachelor Administration d'Infrastructures Sécurisées (AIS)
Entreprise : ASWO France

## 1. Contexte

L'entreprise souhaite moderniser les postes Linux de l'entrepôt en mettant en place un serveur FOG afin d'automatiser le déploiement d'une image Linux de référence. Cette solution permettra de réduire les interventions manuelles, de standardiser les installations et de faciliter les futures migrations.

## 2. Définition du besoin

Mettre en place un serveur FOG pour le déploiement d'images.

Migrer les postes Linux vers une version plus récente.

Uniformiser la configuration de tous les postes.

Réduire les délais d'installation et de maintenance.

Faciliter les futures réinstallations.

## 3. Bénéficiaires

Service informatique : administration centralisée et gain de temps.

Utilisateurs de l'entrepôt : postes plus performants et homogènes.

Entreprise : réduction des coûts d'exploitation et amélioration de la qualité de service.

## 4. Objectifs

Installer FOG

Configurer PXE, DHCP/TFTP

Créer une image Linux de référence

Capturer l'image

Déployer sur un poste pilote

Documenter la procédure

## 5. Environnement technique

Le serveur FOG sera installé sur une machine virtuelle VMware ESXi connectée au réseau de l'entreprise. Les postes clients démarreront en PXE afin de récupérer automatiquement l'image système.

## 6. Outils nécessaires

| Catégorie | Outil | Utilité |
| --- | --- | --- |
| Système | Debian 12 Server (LTS) | Serveur FOG |
| Déploiement | FOG Project | Gestion des images |
| Base de données | MariaDB | Configuration FOG |
| Serveur Web | Apache + PHP | Interface Web |
| Services réseau | DHCP, PXE, TFTP | Démarrage et transfert |
| Administration | SSH / PowerShell / PuTTY | Administration distante |
| Virtualisation | VMware ESXi | Tests |
| Documentation | Microsoft Word | Documentation et schémas |

## 6.1 Configuration matérielle recommandée

Afin d'assurer un déploiement fiable et performant des images Linux sur les postes de l'entrepôt, la configuration matérielle suivante est recommandée pour le serveur FOG :

| Composant | Configuration recommandée |
| --- | --- |
| Processeur | 4 cœurs minimum (8 cœurs recommandés pour les déploiements simultanés) |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go (8 Go minimum) |
| Disque système | SSD 240 Go |
| Stockage des images | SSD ou HDD 500 Go minimum (1 To recommandé pour anticiper les futures images et sauvegardes) |
| Carte réseau | Ethernet 1 Gbit/s |
| Hyperviseur | VMware ESXi |
| Système d'exploitation du serveur | Debian 12 Server (LTS) |
| Distribution des postes clients | Debian 12 Xfce (LTS) |
| Services nécessaires | Apache2, MariaDB, PHP, NFS, TFTP, PXE |

### Choix de la distribution Linux

La distribution retenue pour les postes de l'entrepôt est Debian 12 avec l'environnement graphique Xfce.

Support LTS garantissant la stabilité et les mises à jour de sécurité.

Faible consommation de ressources, adaptée aux postes existants.

Excellente stabilité pour un environnement professionnel.

Administration et maintenance simplifiées.

Compatibilité avec le déploiement automatisé via FOG Project.

Interface graphique Xfce, légère, rapide et adaptée aux ordinateurs anciens comme récents.

## 7. Répartition des tâches

Analyse : Étudier les besoins et l'existant.

Installation : Installer et configurer le serveur FOG.

Configuration réseau : Configurer PXE, DHCP et TFTP.

Création de l'image : Préparer le poste Linux de référence.

Capture : Capturer l'image dans FOG.

Tests : Tester le déploiement sur un poste pilote.

Documentation : Rédiger les procédures.

## 8. Planning prévisionnel

La durée estimée de ce projet est d'environ deux semaines. Le planning ci-dessous présente les principales phases.

| Période | Étape | Description | Livrables | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 | Analyse | Recueil des besoins, inventaire des postes et étude de l'infrastructure. | Compte rendu | Projet cadré |
| Jours 2-3 | Installation | Installation de Debian 12 Server, FOG, Apache, PHP et MariaDB. | Serveur FOG | FOG accessible |
| Jour 4 | Configuration réseau | Configuration PXE, DHCP/IP Helper et TFTP. | Configuration validée | Boot PXE fonctionnel |
| Jours 5-6 | Poste maître | Installation de Linux et des applications de référence. | Poste maître | Image prête |
| Jour 7 | Capture | Capture de l'image système avec FOG. | Image FOG | Image disponible |
| Jours 8-9 | Tests | Déploiement sur un poste pilote, validation et corrections. | Rapport de tests | Migration validée |
| Jour 10 | Documentation | Rédaction de la documentation et présentation. | Documentation | Projet validé |

## 9. Risques

Problème de démarrage PXE.

Compatibilité matérielle.

Perte de données sans sauvegarde.

Interruption temporaire du service.

## 10. Critères de réussite

Serveur FOG opérationnel.

Image Linux capturée.

Déploiement réussi sur un poste pilote.

Documentation validée par le responsable.

## 11. Livrables

Cahier des charges.

Documentation d'installation.

Procédure de déploiement.

Rapport de tests.

## 12. Organisation du projet

Le tableau ci-dessous présente l'organisation du projet de préparation du serveur FOG et de migration des postes Linux.

| N° | Activité | Priorité | Responsable | Échéance | État |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyse des besoins et de l'infrastructure existante | Haute | Stagiaire AIS / Responsable informatique | Début S1 | ☐ |
| 2 | Installation et configuration du serveur FOG | Haute | Stagiaire AIS | Fin S1 | ☐ |
| 3 | Configuration PXE, DHCP, TFTP | Haute | Stagiaire AIS | Début S2 | ☐ |
| 4 | Création du poste Linux de référence | Haute | Stagiaire AIS | Milieu S2 | ☐ |
| 5 | Capture de l'image système avec FOG | Haute | Stagiaire AIS | Fin S2 | ☐ |
| 6 | Déploiement sur les postes pilotes | Haute | Stagiaire AIS | Début S3 | ☐ |
| 7 | Vérification et validation de la migration | Moyenne | Stagiaire AIS / Responsable informatique | Milieu S3 | ☐ |
| 8 | Rédaction de la documentation technique | Moyenne | Stagiaire AIS | Fin S3 | ☐ |